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9. POSIBILITATILE FINANCIARE

9.1 Rezumat
Evaluarea în cadrul Master Planului a disponibilitătii financiare la nivel macro se bazează pe definirea potentialului de finantare a judetului Galati pentru implementarea măsurilor propuse de îmbunătătire a sistemelor de apă-canal existente.

Operatorul Regional a fost oficial înfiintat în prezent si având în vedere că evaluarea disponibilitătii financiare la nivel de municipiu poate conduce la diferentierea tarifelor pentru apă si apă uzată în functie de zonele deservite. Consultantul a decis sa evalueze accesabilitatea la nivel macro separat pentru fiecare aglomerare urbana deservita si să raporteze rezultatele la întregul Judet. In acest context toate zonele rurale care nu sunt acoperite de una dintre aglomerările urbane mentionate mai sus sunt considerate ca “zone deservite separat” (aglomerare rurala).

Acest capitol include descrierea premiselor generale si a metodologiei aplicate precum si rezultatele analizei disponibilitătii financiare la nivel de judet. Analiza urmăreste o estimare a capacitatii de contributie a diferitelor grupuri de consumatori la investitii si la lucrările de exploatarea a instalatiilor de apa si apa uzata. Analiza a fost efectuată pentru diferite grupuri de consumatori (gospodării, întreprinderi si institutii publice) si zone (urbane, rurale) si s-a bazat pe previziuni ale populatiei, venituri disponibile ale locuitorilor si activitatea economică din în industrie, constructii, comert si sectorul serviciilor la nivel de judet.

Toate datele folosite au fost obținute din surse oficiale,în principal de la Institutul National de Statistica (INS) si filialele sale la nivel regional si de judet. Acolo unde Consultantul nu a găsit date oficiale la nivel de judet, acestea au fost estimate pe baza datelor disponibile la nivel regional si regional.

9.2 Metodologie si abordare

Conform TOR, Consultantul a elaborat un model matematic pentru calculul ratei de disponibilitate financiara si a nivelului necesar pentru acoperirea fondurilor de investitii. Modelul financiar conține următoarele componente principale:

1. “Scenariu macro-economic”: Contine previziunea principalelor variabile macroeconomice, factorilor de crestere a costurilor în termeni reali si evolutia venitului mediu disponibil pe gospodărie si pentru  Decala 1.

2. O serie de tabele cuprinzând numele aglomerărilor: Contine pentru fiecare aglomerare următoarele elemente:

· Previziunea populatiei;

· Previziunea ratei de conectare;

· Cererea de investitii (apa si apa reziduala separate pentru consumatori casnici si necasnici);

· Costuri de investitii;

· Previziunea costurilor operationale separate pe activitatea de alimentare cu apa si apa uzata;

3. “Date la nivel de judet”: include costurile de investitii cumulate la nivel de judet;

4. “Date privind Tarifele”: Prezintă evolutia tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor operationale normale;

5. “Analiza investitiilor”: Contine analizele necesare pentru capitolele 8 si 9;

6. “Capacitatea maxima de co-finantare”: Calculul capacitatii de co-finantare pentru fiecare aglomerare luând în considerare constrângerile de accesabilitate;

7. “Nevoia de finantare”: Calculul nevoii de finantare si a ratei de macro-accesabilitate;

8. “Structura de finantare”: extrapolează structura de finantare a investitiilor inclusa în Faza 1 luând în considerare nivelele nevoii de finantare;
9. “Analiza sensibilitătii”: Se efectuează analizele sensibilitătii luând în considerare principalele variabile.

Structura si continutul modelului în EXCEL al disponibilitătii financiare sunt prezentate în figura următoare:
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Fig. 9.1
Structura modelului disponibilitătii financiare la nivel Macro

Calculul cheltuielilor si a valorilor nete actualizate legate de masurile propuse sunt deja prezentate în capitolul anterior. Rezultatele analizei sunt prezentate în detaliu pentru fiecare aglomerare în Anexa 9-1.

Estimarea capacitătii
 maxime potentiale de contributie ale comunitătii beneficiare pe baza faptului că lunar, cheltuielile pentru apă nu trebuie să depăsească 4% din venitul mediul lunar la nivel de gospodărie ce apartine primei decile de venituri (pentru locuitori) pentru un consum de cel putin 70 l/pers/zi, în întreaga perioadă de analiză, plus contributia altor categorii de consumatori (industriali, comerciali).
Institutul National de Statistica furnizează date numai privind venitul mediu pe locuitor si privind cheltuielile numai la nivel national si nu extinde studiul la nivel de judet si la nivele locale. Venitul mediul al locuitorilor pentru judetul Galati derivă din venitul mediu la nivel National la care se aplica un factor de corectie calculat ca raport intre salariul mediu la nivel National si cel din judetul Galati. Aceasta este o abordare relativ schematica, dar suficientă pentru scopul evaluării accesibilitătii. Rezultatele detaliate ale acestei abordări sunt prezentate în Capitolul 2.5.

9.3 Premise

Ca baza de estimare a capacitatii potențiale de contributie a locuitorilor si întreprinderilor, Consultantul a folosit venitul mediu disponibil (net) (cheltuielile nete pentru impozitul pe venit si contributiile sociale) si cifra de afaceri a întreprinderilor. Au fost obtinute date statistice pentru previzionarea acestor indicatori de la INS si filialele sale la nivel regional si judetean
. Acolo unde Consultantul nu a găsit date oficiale la nivel de judet, acestea au fost estimate pe baza datelor disponibile la nivel National si regional.

Premisele privind previziunea populatiei, ratele de conectare, cerinte de dezvoltare, programul investitiilor, costurile de înlocuire, operationale si de întretinere sunt descrise în Capitolul 8.

Premisele si parametrii cheie ramasi folositi la evaluarea  disponibilitătii financiare pot fi rezumati după cum urmează:

Perioada de evaluare 2013 – 2042;

Toate cifrele privind costurile, veniturile si tarifele folosite în analiza macro a disponibilitătii financiare sunt în EURO, în termeni reali;

Rata actualizare: 5% (pentru compararea cu alte proiecte din sectorul de apa din tarile UE);

Capacitatea de contributie potentiala a locuitorilor (consumatori rezidenti) a fost calculata pe baza nivelului maxim de disponibilitate financiara de 4,0% din venitul net mediu disponibil pentru Decila 1;
Contributia potentiala a consumatorilor casnici a fost calculată drept contribuitei adiționala pe m3 separat pentru alimentare cu apa si sectorul de apa reziduala;

La contributia consumatorilor casnici s-a adăugat capacitatea de contributie a consumatorilor ne-casnici pornind de la premise ca tarifele pentru consumatorii  casnici si necasnici vor fi aceleasi (ca în prezent).

Evolutia ratelor de racordare sunt corelate cu implementarea investitiilor, adică, veniturile aditionale s-au luat în considerare numai atunci când lucrările de extindere de retea au fost finalizate (i.e. când consumatorii au contractat serviciile de apă si canalizare).

Pentru identificarea particularitătilor fiecărui sistem de apa si apa uzata analiza s-a efectuat separat pe aglomerări pentru sectorul de apă si apă uzată. Pentru aceasta analiză au fost analizate separat următoarele aglomerări:

Galati ;

Tecuci ;

Târgu Bujor;

Beresti
Zone rurale;

Consultantul a decis sa efectueze analize separate pentru fiecare “aglomerare urbana” (aglomerare care include un oras) iar zona rurală rămasă s-a considerat ca o aglomerare mare. Aceasta abordare oferă mai multe informatii pentru a doua etapă a implementării proiectului deoarece în principal zonele urbane vor beneficia de investitii de la fondul de coeziune.
9.4 Tarife

Pentru calcularea capacitatii maxime de co-finantare pentru fiecare aglomerare tinându-se cont de limitele disponibilitătii financiare au fost luate în considerare o serie de elemente:

· Evolutia veniturilor medii pe gospodărie si pentru cel mai scăzute decile;

· Evolutia tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor operationale;

· Nivelele ratei de accesibilitate existente si viitoarele constrângeri;

Fiecare din elementele mentionate mai sus sunt analizate în detaliu în capitolele următoare.

9.4.1 Veniturile pe gospodărie
Institutul National de Statistica furnizează date privind venitul mediu si cheltuieli pe gospodărie numai la nivel National; nu extinde studiul la nivel judetean sau local.

Pentru a se obtine o baza rezonabila pentru evaluarea disponibilitătii financiare, Consultantul a trebuit sa estimeze venitul mediu pentru judetul Galati la nivel urban si rural. Venitul mediu pe gospodărie pentru Judetul Galati deriva din venitul mediu la nivel National prin  aplicarea unui factor de corectie care este calculat ca raport intre salariul mediu la nivel national si salariul mediu la nivelul Judetului Galati. Aceasta este o abordare relativ schematica, dar suficienta pentru evaluarea disponibilitătii financiare. Rezultatele detaliate ale acestei abordări sunt prezentate în Capitolul 2.5.

Evolutia veniturilor medii pe gospodărie este prezentata în tabelul de mai jos:

Tab. 9.1 Evolutia veniturilor medii la nivelul judetului Galati [euro/familie/luna]
	Zona
	2015
	2018
	2025
	2030
	2038
	2042

	Galati
	535,61
	611,49
	739,72
	848,82
	1.032,26
	1.203,74

	Tecuci
	510,11
	582,37
	704,49
	808,40
	983,10
	1.146,42

	Tg. Bujor
	510,11
	582,37
	704,49
	808,40
	983,10
	1.146,42

	Beresti
	510,11
	582,37
	704,49
	808,40
	983,10
	1.146,42

	Zona rurala
	469,30
	535,78
	648,13
	743,73
	904,46
	1.054,71


Sursa: date de la INS si CNP, București 2008-2013
Creșterea acestor venituri este în concordanta cu ipotezele prezentate în scenariul macro-economic.

Evolutia veniturilor pentru Decala 1 este prezentat în tabelul următor:

Tab. 9.2 Evolutia veniturilor pentru Decila 1 din judetul Galati [euro/familie/luna]
	Zona 
	2015
	2018
	2025
	2030
	2038
	2042

	Galati
	312,49
	356,75
	431,56
	495,22
	602,24
	702,28

	Tecuci
	297,61
	339,76
	411,01
	471,64
	573,56
	668,84

	Tg. Bujor
	297,61
	339,76
	411,01
	471,64
	573,56
	668,84

	Beresti
	297,61
	339,76
	411,01
	471,64
	573,56
	668,84

	Zona rurala
	273,80
	312,58
	378,13
	433,90
	527,67
	615,33


Sursa: Estimări proprii pe baza datelor de la INS, 2013
Cresterea acestor venituri este în concordanta cu ipotezele prezentate în scenariul macro-economic.

In calculul ratei de disponibilitate financiara numărul mediu de persoane pe gospodărie joacă un rol important. In cazul Judetului Galati, următoarele nivele au fost luate în considerare în 2012: numărul de persoane pentru o gospodărie medie: 2,6
9.4.2 Tariful minim necesar

Tariful minim necesar în vederea acoperirii costurilor de operare a fost calculat prin raportarea acestora la cantitatea de apa si apa uzata.
Diferenta dintre tariful minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare si tariful care corespunde pragului maxim al posibilitătilor financiare reprezintă contributia financiara suplimentară si poate fi folosita pentru finantarea investirilor si a altor cheltuieli (plătirea împrumuturilor existente etc.).
Evolutia tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare este prezentat în tabelul de mai jos: 

Tab. 9.3 Evolutia tarifului minim pentru acoperirea costurilor de operare pentru alimentare cu apă si canalizare în judetul Galati (Euro/m³)
	 
	u.m. 
	2013
	2014
	2015
	2020
	2025
	2030
	2035
	2040
	2041
	2042

	Aglomerarea Galaţi şi împrejurimi



	Tarife reale apă
	Euro/mc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Tarif minim apă necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	Euro/mc
	0,72
	0,69
	0,67
	0,70
	0,88
	1,12
	1,23
	1,29
	1,30
	1,31

	Tarife reale apă uzată 
	Euro/mc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tarif minim apă uzată necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	Euro/mc
	0,17
	0,39
	0,48
	0,58
	0,69
	0,82
	0,91
	0,97
	0,98
	0,98

	Aglomerarea Tecuci şi împrejurimi



	Tarife reale apă
	Euro/mc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Tarif minim apă necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	Euro/mc
	0,58
	0,59
	0,59
	0,67
	0,78
	0,92
	0,99
	1,04
	1,05
	1,06

	Tarife reale apă uzată 
	Euro/mc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tarif minim apă uzată necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	Euro/mc
	0,24
	0,46
	0,52
	0,67
	0,76
	0,90
	0,99
	1,06
	1,07
	1,08

	Aglomerarea Targu Bujor şi împrejurimi

  

	Tarife reale apă
	Euro/mc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Tarif minim apă necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	Euro/mc
	1,00
	0,93
	0,90
	0,96
	1,12
	1,28
	1,45
	1,54
	1,55
	1,56

	Tarife reale apă uzată 
	Euro/mc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tarif minim apă uzată necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	Euro/mc
	1,17
	1,10
	1,06
	1,13
	1,32
	1,50
	1,71
	1,81
	1,82
	1,84

	Aglomerarea Beresti

  

	Tarife reale apă
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Tarif minim apă necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	 
	1,21
	1,13
	1,60
	1,61
	1,75
	1,94
	2,20
	2,32
	2,34
	2,36

	Tarife reale apă uzată 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Tarif minim apă uzată necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	 
	0,61
	0,89
	0,84
	1,22
	1,49
	1,69
	1,87
	2,09
	2,11
	2,13

	Zona Rurală

  

	Tarife reale apă
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tarif minim apă necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	Euro/mc
	0,01
	0,02
	0,11
	0,22
	0,26
	0,30
	0,36
	0,38
	0,39
	0,39

	Tarife reale apă uzată 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tarif minim apă uzată necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	Euro/mc
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03


Sursa: prelucrări date de la SC Apă-Canal Galati., 2013 si MP pentru apă si apă uzată pentru judetul Galati 2008, prelucrări proprii
Evolutia tarifului minim necesar pentru a acoperi costurile de operare corespunzătoare serviciilor de distributie apă este stabilită în functie de estimarea cererii de apă si evolutia costurilor de operare, incluzând impactul noilor proiecte de investitii.

Evolutia tarifului minim necesar pentru acoperirea costurilor de operare corespunzătoare furnizării serviciilor privind apa uzată este prezentat în tabelul de mai sus. Modalitatea de calcul este stabilită în functie de estimarea cererilor si evolutia costurilor de operare. (incluzând impactul noilor proiecte de investitii).

9.4.3 Limitele posibilitătii financiare 

Strategia care vizează posibilitătile financiare recomandata de Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile are în vedere următoarele aspecte: 

· Limita posibilitătilor financiare pentru gospodăriile din prima decilă de venituri este stabilita la 4% pe baza unui consum estimat pe cap de locuitor de 75 litri pe zi;

· Această valoare corespunde aproximativ unei valori de cca. 2 - 2.5% din venitul net mediu per gospodărie având în vedere un consum estimat de 110 litri pe zi.

Având în vedere aceasta strategie, analiza posibilitătilor financiare trebuie realizata la două nivele:

· Analiza posibilitătii financiare pentru gospodăriile cu venituri modeste.

· Analiza posibilitătii financiare pentru gospodăriile cu venituri medii.

In calcularea capacitatii maxime de cofinantare a fiecărei aglomerări, a fost avuta în vedere următoarea evolutie privind posibilitatea financiara: 
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Fig. 9.2
Evolutia posibilitătilor financiare 

Diagrama indica clar că în perioada 2013 - 2015 (ultimii ani de implementare a investiților din Faza I) rata posibilitătii financiare pentru decila cu veniturile cele mai modeste (decila 1) atinge pragul de 4 % în timp de rata posibilitătilor financiare medii înregistrează valori intre  2% si 2.5%.

După 2015 Consultantul a considerat ca, datorită cresterii venitului/gospodărie limita maximă a posibilitătii financiare va începe sa crească.

9.4.4 Abordarea privind calculul capacitatii maxime de cofinantare 
1.Calculul capacitatii maxime de cofinantare se bazează pe următoarele aspecte: 

calculul valorii medii anuale a facturii de apa si canalizare pentru gospodăriile din judetul Galati are la baza:
· mărimea gospodăriei;

· venitul gospodăriei;

· consumul la nivel de gospodărie;

· tarifele medii pentru apa si canalizare necesare pentru acoperirea costului de operare si întretinere propus pentru fiecare an în parte;  

2. Calculul ratei posibilităsilor financiare pentru gospodăriile din decila 1 determinat pe baza facturii de apa si de canalizare corespunzătoare costului anual propus pentru operare si întretinere;
3. Calculul sumelor suplimentare care pot fi plătite de o gospodărie în zona deservita cu conditia ca valoarea medie a facturii lunare de apa si de canalizare sa nu depăsească 4.0 % din venitul disponibil pe gospodăriile din decila 1;

4. Impărtirea formală a sumei aditionale de bani în valoare corespunzătoare canalizării si valoare pentru distributia de apa potabila. (în procent de  a 50 %-50 % );

5. Calcularea potentialului  anual de fonduri disponibile pentru investitii suplimentare în zonele deservite, având în vedere TVA-ul care trebuie plătit de clienti prin intermediul facturii de apă potabilă si canalizare; 

6. Calculul valorii nete actualizate a fondurilor potentiale disponibile pentru investitiile adiționale se bazează pe o rata de discount de 5 %.

Rata de colectare folosită pentru analiza a evoluat de la 90 % în 2008 la 95 %, începând din anul 2015.

In calculul capacitatii potentiale de co-finantare au fost luate în considerare si următoarele doua elemente:

1. Costurile de înlocuire de rutina care sunt înregistrate în fiecare an dar sunt dificil de identificat în mod clar. Pentru aceasta pozitie s-a plecat de la următoarele ipoteze:

i. Aglomerările din zonele urbane mari: 0,25 milion Euro pe an;

ii. Aglomerările mai mici si cele rurale: 0,15 Milioane Euro pe an.

2. Datoriile pentru împrumuturile existente. In cazul Judetului Galati Operatorul regional are următoarele împrumuturi ce trebuie restituite:

iii. Împrumut BEI ca parte a proiectelor ISPA si 
iv. Împrumutul proiectului finanțat din FC prin POS Mediu 2007-2013;

Capacitatea maxima de finantare pentru fiecare aglomerare este prezentata în tabelul următor:

Tab. 9.5 Valoarea neta actualizata a capacitatii Maxime de Finanțare pe Aglomerare (Milioane. Euro în perioada 2013-2042)
	Zona deservita
	Capacitatea maximă de finantare (valori absolute mil. €)
	Valori Relative

	Galati
	26.192
	50,2%

	Tecuci
	7.503
	14,4%

	Tg. Bujor
	2.210
	4,2%

	Zona rurala
	16.251
	31,2%

	Total
	52.156
	100,0%


Tabelul arata în mod clar ca în Tecuci si Târgu Bujor se pot genera sume relativ reduse pentru finantarea costurilor de investitii. Cum era de asteptat cea mai mare sursă de cofinantare este Municipiul Galati (50,2%) si zona rurală care, împreună, generează venituri mai mari de 81%.

Calcului detaliat al capacitatii de co-finantare pentru fiecare aglomerare se prezintă în Anexa 9-1.

9.5 Analiza macro-accesibilitatii

Scopul analizei macro-accesibilitatii este de identificare a partii din investitii din master plan care poate fi finantată din veniturile generate de sistemele de apa si apa uzata prin tarife si nevoia de cofinantare prin instrumente financiare existente (în principal fonduri nerambursabile).

Analiza macro-accesibilitatii se face tinând cont de:

· Nevoia de cofinantare;

· Rata macro a disponibilitătii financiare;

Aceasta analiza s-a efectuat separat pentru fiecare aglomerare si cumulat pentru alimentarea cu apa si sectorul de canalizare. Analiza s-a efectuat cumulat datorita faptului ca nu exista repere clare privind procentajul din veniturile locuitorilor ce ar trebui sa revină pentru achitarea facturii de apa si canalizare. In general reperele si politicile privind disponibilitatea financiara oferă recomandări la nivel general si nu separat pentru fiecare sector.

9.5.1 Calculul costurilor necesare cofinantării
Nevoia de cofinantare a fost calculata pornind de la următoarele elemente:

· VNA totală a costurilor de investitii (VNA Total Inv);

· VNA a costurilor de înlocuire (VNA Rep);

· VNA a costurilor de înlocuire de rutina si datoriile ce trebuie restituite pentru împrumuturile existente (VNA RR);

· VNA a veniturilor adiționale (NPV Rev);

Formula stabiliza pentru calculul nevoii de finantare este:

Nevoia de finantare = (NPV Total Inv – (NPV Rev + NPV Rep + NPV RR))/ NPV Total Inv

Nevoia de finantare a fost calculata separat pentru fiecare aglomerare pentru evaluarea aplicării principiului solidaritătii în operarea în sistem la nivel regional. Prin aplicarea principiului solidaritătii si considerarea nevoii de finantare la nivel mediu se înregistrează următoarele efecte atunci când se aplica pentru împrumuturi externe:

· Pe termen mediu si scurt, aglomerările mari care înregistrează o nevoie de finantare mai mica decât media, vor primi un nivel mai ridicat de împrumuturi nerambursabile în timp ce aglomerările mai mici si zonele rurale vor primi un nivel mai scăzut al împrumuturilor decât cele cerute în analizele individuale;
· Pe termen lung, tot aglomerările mari (din veniturile generate de sistemele de apa si apa uzata din acele zone) vor co-finanta aglomerările mai mici compensând faptul ca au primit împrumuturi mai mari la început;

Rezultatele calculului nevoii de finantare pentru fiecare aglomerare sunt prezentate în tabelul următor (Tabelul 9.6).
Tab. 9.6 Calculul nevoii de finantare si rata de macroaccesibilitate pentru judetul Galati si Aglomerari
	Indicatori
	UM
	Judet Galati
	Agl. Municipiu Galati
	Aglomerare Tecuci
	Agl. Tg. Bujor
	Agl. Beresti
	Agl. RURAL

	VNA costuri investiţii (5%)
	mil. Euro
	286,16
	47,849
	22,127
	5,566
	0,000
	210,615

	VNA costuri înlocuiri (5%)
	mil. Euro
	64,68
	32,906
	4,435
	1,999
	1,999
	23,341

	VNA costuri înlocuiri de rutină (5%)
	mil. Euro
	31,09
	21,861
	2,306
	6,927
	0,000
	0,000

	VNA Venituri suplimentare (5%)
	mil. Euro
	103,24
	70,298
	12,025
	2,643
	2,415
	15,860

	VNA Venituri totale (5%)
	mil. Euro
	629,36
	349,875
	49,806
	5,452
	3,745
	220,483

	VNA costuri operare şi întreţinere (5%)
	mil. Euro
	367,89
	277,204
	40,854
	6,927
	6,123
	36,785

	VNA TOTAL COST (5%)
	mil. Euro
	749,82
	379,82
	69,72
	21,42
	8,12
	270,74

	Deficit de finanţare
	%
	
	16,1%
	7,9%
	28,6%
	74,5%
	53,9%
	18,6%

	Rata de macro-accesibilitate
	%
	
	73,5%
	67,1%
	73,1%
	46,0%
	45,7%
	35,5%


Calculele detaliate ale nevoii de cofinantare pentru fiecare aglomerare sunt prezentate în Anexa 9-1.

Cel mai mic nivel al nevoii de cofinantare se înregistrează în aglomerările Galati (7,9%) si zona rurală (18,6%) în timp cel mai ridicat nivel se înregistrează în Târgu Bujor (74,5%) si în Beresti (aproape 53,9% însemnând ca nu pot finanta investitia fără altă sustinere). Ca medie, nevoia de finantare este de 16,1%.

Analiza prezentata mai sus duce la următoarele concluzii:

· Zonele rurale si aglomerările mai mici (Târgu Bujor) nu pot asigura o dezvoltare sustinuta pe termen lung si în concordanta cu cerintele rezultate din Directivele UE. Aceasta arata ca nevoia de operare a sistemelor de apa la nivel regional si de implicare a principiului solidaritătii. Se pare ca este singurul mod de a asigura dezvoltarea sustinuta si în concordanta cu Directivele EU pentru întreaga zona de operare;
· Aglomerările mai mari, cum este municipiul Galati) pot sustine mai usor investitiile necesare. În contextul în care zonele rurale nu pot acoperi costurile va fi nevoie de o subventionare încrucisată între consumatori.

9.5.2 Calcularea Ratei Macro-Disponibilitatii financiare

Rata de Macro-Disponibilitate a fost calculată luând în considerare următoarele elemente:
· VNA din costurile de investiţii (VNA INV);
· VNA a costurilor de înlocuire (VNA Rep); 
· VNA, innoiri curente si dobânda aplicata pentru  împrumuturi existente (VNA RR); 
· VNA din totalul veniturilor (VNA Rev); 
· VNA de costurilor Operare si Întretinere (O&M)(VNA O & M); 
Formula utilizată pentru calcularea diferenţelor de finanţare este următoarea: 
Rata de Macro –Disponibilitate  = VNA Rev / (VNA INV + VNA Rep + VNA RR + VNA O & M) 
Rezultatele ratei de calcul a macro-disponibilitatii pentru fiecare aglomerare sunt prezentate în Tabelul 9.6:

Modalităţile de calcul al diferenţelor de finanţare pentru fiecare aglomerare sunt prezentate în anexa 9.1.
Cele mai mare niveluri ale ratei de accesibilitate sunt înregistrate în Galati (67,1%) şi aglomerarea Tecuci (73,1%), care arată că veniturile generate de sistemele de apă şi ape uzate pot acoperi un procent important din valoarea totală a costurilor generate de sistem (de investiţii, de înlocuire şi de operare). Cele mai scăzute niveluri a ratei de accesibilitate sunt înregistrate în zonele rurale şi din Târgu Bujor. 

Rezultatele analizei conduc la concluzii similare, ca si cele privind lipsa finanțării pentru punerea în aplicare a principiului de solidaritate şi necesitatea regionalizării.

9.5.3 Structura Financiara

Un element important este reprezentat de structura financiara a proiectelor de investitii care vor fi incluse în  aplicația la Fondul de Coeziune

Conform POS Mediu, pentru perioada de planificare 2014-2020) finantarea se va face din următoarele surse:
· Fond de coeziune UE: 85%;

· Contributie Buget de Stat: 10-13%;

· Contributie Buget Local: 2-5%

In acest capitol Consultantul estimează posibila structură a finantării investitiilor incluse în aplicatia pentru Fondul de Coeziune plecând de la următoarele ipoteze:

· Nevoia de cofinantare luata în considerare este media decalajului financiar obținut la nivel de masterplan (96.4 %). Afirmatia se bazează pe următoarele:

· Pe termen lung părtile implicate la nivel local vor trebui sa obtină finantarea pentru toate investitiile incluse în master plan;

· Daca pentru prima aplicatie de la fondul de coeziune procentul investitiilor obtinute va fi mai mare atunci va scade procentul finantării din fonduri proprii pentru investitiile ramase;

· Contributia de la fondul de coeziune este estimată la 85% din totalul investitiilor;

· Contributia de la Bugetul de Stat a fost considerata de 13%. Pentru proiectele de apă si canalizare deja aprobate de către Comisia Europeana, contributia de la Bugetul de Stat a fost în medie de 13%.

· Contributia de la Bugetul Local a fost de 2%. Pentru proiectele de apă si canalizare, deja aprobate ce către Comisia Europeana, contributia de la Bugetul Local a fost în jurul valorii de 2%.

Structura de finantare a investitiilor este analizată si pentru fiecare aglomeratie individuala si la nivel de judet. Rezultatele sunt prezentate în următorul tabel:

Tab. 9.7 Structura de finantare a investitiilor de apă-canalizare, din judetul Galati (estimări, %)
	Structura de finantare
	Finantare necesară
	Structura de finantare

	
	
	Fond de Coeziune
	Buget de Stat
	Bugete Locale
	ROC

	Galati
	75,46%
	71.3%
	10.9%
	1.7%
	16.1%

	Tecuci
	81,44%
	80.8%
	12.4%
	1.9%
	5.0%

	Tg. Bujor
	92,12%
	83.5%
	12.8%
	2.0%
	1.7%

	Zona rurala
	90,11%
	86.0%
	13.2%
	2.0%
	-1.2%

	Total
	81,44%
	85.9%
	10.5%
	1.9%
	3.6%


Rezultatul analizei evidenttiază din nou importanta implementării principiului solidaritătii pentru dezvoltare durabila pe termen lung. Aceasta înseamnă ca cele mai mari orase ar trebui sa beneficieze de un nivel mai ridicat al investitiilor dar pe termen lung ele vor trebui să acopere cu venituri generate de sistemele de furnizare apa si de apa uzată nevoile din zonele rurale si comunitătile mai mici.

Principiul solidaritătii este foarte clar în cazul Galatiului:

· Pe termen mediu va primi un nivel mai ridicat de fonduri europene de la UE pentru finantarea investitiilor (de la 75,46% analiza individuala la 81.44% la medie);

· Pe termen lung va trebui returnat împrumutul pentru co-finantare pentru zonele rurale si Târgu Bujor care au o rata individuala de cofinantare sub rata medie.

9.5.4 Strategia tarifara

Părtile interesate locale din judetul Galati sunt în proces de proiectare a unei strategii tarifare pe termen mediu si lung  luând în considerare si procesul de regionalizare pentru asigurarea unei dezvoltări durabile.

Elementele care ar putea avea un impact si ar trebui luate în considerare pentru planificarea unei strategii tarifare pe termen medium si lung sunt următoarele:

1. Elemente de cost pe fiecare centru operational. O recalculare a costurilor pentru fiecare zona operationala trebuie făcuta, care va fi întreprinsa considerând costurile reale (în general nu toate costurile sunt evidentiate în mod clar în orasele mici), la fel ca si  impactul regionalizării  (economii de scara).

2. Percepțiile la nivel local . Exista doua nivele:

· La echipa de management a operatorului regional unde tariful ar trebui sa a costurile totale în zonele operationale si nevoile de investitii;

· La nivelul autoritătii locale unde se doreste scăderea tarifelor si exista impresia ca după ce operatorul regional va prelua problemele si responsabilitătile vor “dispărea” pur si simplu

.3. Impactul proiectelor viitoare care vor fi finantate din fonduri de coeziune. Analiza economica si financiara pentru aplicatiile din fonduri de coeziune va conduce la o regândire a strategiei tarifelor. Principalele elemente care trebuie luate în considerare sunt:

· Principiul solidaritătii: poate fi materializat prin unificarea tarifelor;

· Constrângeri privind posibilitătile financiare: în planificarea strategiei de tarif trebuie luate în considerare si anumite constrângeri privind posibilitățile financiare.

9.5.4.1 Tarifele existente 

Evoluţia tarifelor în principalele zone urbane din judet este prezentată în tabelul de mai jos:

Tab. 9.8 Evolutia Tarifelor

	Evolutia tarifelor
	Ian-06
	Sep-07
	Mart-2013

	Tarif apa-Galati
	1.45
	1.99
	3,17

	Tarif canalizare-Galati
	0.31
	0.42
	1,49

	Tarif apa-Tecuci
	1.28
	1.92
	3,17

	Tarif canalizare-Tecuci
	0.35
	0.44
	1,49

	Tarif apa-Tg. Bujor
	1.40
	2.00
	3,17

	Tarif canalizare-Tg. Bujor
	0.20
	0.70
	1,49


Sursa: date de la SC Apă-Canal Galati SA, 2013
In ultimii ani, tarifele au fost ajustate, în medie, o dată pe an aplicându-se principiul convergentei si de unificare tarifara pentru zona de investitii a proiectului finantat prin POS Mediu 2007-2013.

9.5.4.2 Solutii posibile privind metoda de tarifare
In general exista doua alternative posibile  privitoare la tarif pentru operatorii regionali: 

· Mentinerea tarifelor diferentiate;

· Planificarea unei strategii de unificare a tarifelor intr-o perioada stabilita

Argumentele pro si contra pentru fiecare strategie sunt prezentate mai jos:

· Tarife diferentiate pentru fiecare regiune:

· Pro:

· Sunt mai usor de acceptat de către autoritătile locale;

· Reflecta mai bine costurile fiecărei regiuni;

· Este mai usor sa se analizeze eficienta regiunilor;

· Contra:

· Posibile probleme în timpul administrării unui număr mare de tarife;

· Probleme de alocare a costurilor.

· Tarif unificat pentru întreaga regiune:

· Pro:

· Gestionarea mai usoara de către ROC;

· Gestionarea mai usoara a situatiilor în care un mijloc fix deserveste mai multe regiuni (alocarea costurilor).

· Contra:

· Autoritătile locale s-ar putea sa nu accepte ca:

· Impărtirea costurilor intre regiuni (exista încă o rezistenta în acceptarea principiului solidaritătii);

· Probleme privind finantarea investitiilor.

· Exista un risc care poate duce la lipsa eficientei.

Fiecare din aceste doua opțiuni trebuie sa fie complet analizate înainte de a se lua decizia finala.

Părtile implicate la nivel local ar trebui sa ia  în considerare ca aplicarea principiului solidaritătii este o preconditie pentru asigurarea finantării din fonduri de coeziune de către Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile si Comisia Europeana. 

Principiul solidaritătii, cel putin teoretic, poate fi interpretat în doua moduri:

· Tarife diferentiate dar acelasi nivel de posibilitate financiara:

· Cazurile în care cantitătile facturate variază substantial;

· Nivelul contorizării este foarte scăzut;

· Diferente semnificative intre tarife;

· Când va creste nivelul de contorizare, consumul unitar va fi uniform si, în mod natural, se va tinde către un tarif unic.

· Tarife unificate:

· Rămâne sa se stabilească numai perioada când se vor unifica

Strategia de tarif poate combina următoarele doua posibilităti:

· Mentinerea unei strategii de diferentiere pentru un număr de ani;

· După o perioada de timp tarifele se vor unifica.

9.5.4.3  Solutii Agreate pentru Aprobarea aplicatiilor la Fondurile de Coeziune

In primele aplicații din fondurile de coeziune care s-au discutat si aprobat de către Comisia europeana următoarea strategie de tarif a fost propusa si acceptata de către autoritătile relevante.

Principiul general a fost la fel ca în cazul serviciilor de apă si canalizare să fie urmărită unificarea tarifelor în anul în care va avea loc finalizarea investitiilor din fondurile de coeziune. Conform programului de implementare acest lucru va avea loc în 2013 - 2014. 

Programul de unificare a fost menționat în mod clar în contractul de delegare pentru fiecare zona operationala.

In proiectarea strategiei de tarifare trebuie sa fie luate în considerare următoarele constrângeri privind posibilitatea financiara:

· Media posibilitătilor financiare: 2 - 2.5 %;

· Rata de disponibilitate financiara pe decila1 de venituri = 4%

9.5.4.4 Abordare generala pentru Judetul Galati
In determinarea strategiei de tarif pe termen mediu au fost luate în considerare următoarele elemente:

· Unificarea tarifelor trebuie sa fie considerata ca tintă în strategia de tarifare. Aceasta este o recomandare formulata în misiunea UE pentru evaluarea aplicatiilor din fondurile de coeziune, astfel fiind aplicat principiul solidatitătii.

· Perioada pentru unificarea tarifelor poate fi stabilita pornind de la următoarele optiuni:

· Unificarea tarifelor în următorii ani (termen scurt) – recomandata atunci când nu sunt diferente semnificative intre tarifele existente în zone operationale diferite si nivelul/standardului serviciilor este similar.

· Unificarea tarifelor în 3 - 5 ani (termen lung) – recomandat atunci când exista diferente semnificative intre diferite zone operationale sau în nivelul/standardul serviciilor. Perioada de unificare poate avea ca tinta anul în care proiectele de investitii vor fi complete.

· Odată ce a fost stabilit termenul de unificare a tarifelor, trebuie sa existe un calendar al unificării pentru fiecare tarif existent si va fi inclus ca anexa la contractul de delegare.

Până în prezent, proiectul strategiei de unificare a tarifelor la nivel regional este în desfăsurare. In viitorul apropiat autoritătile locale si Operatorul Regional vor continua implementarea strategiei de unificare a tarifelor.
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Fig. 9.3
Sumarul investitiilor propuse si veniturile maxime disponibile pentru apă si canalizare calculate pentru perioada 2013-2042

După cum se vede din figura de mai sus, veniturile maxime disponibile (populatie si firme) sunt putin superioare costurilor de operare, la un grad de colectare a facturilor de 75%. Din veniturile obtinute din tarife nu se pot face investitiile programate. Singura solutie posibilă este de cofinantare a investitiilor din surse europene cu un procent cel putin egal cu 80%.
9.6 Analiza Sensibilitătii
Datorita incertitudinii în stadiul elaborării “Master Planului” Consultantul a elaborat o ampla analiză a sensibilitătii. 

Necesitatea de cofinantare a fost considerata ca fiind componenta cea mai importanta a analizei si a fost făcuta o analiza detaliata. Pentru a evalua impactul variabilelor specifice asupra rezultatului variatiilor nevoii de finantare, au fost luate în considerare:

· Costuri de investitii;

· Costuri operationale;

· Rata de colectare;

· Veniturile locuitorilor;

Analiza sensibilitătii este analizata separat în functie de  variabilele mentionate mai sus.

9.6.1 Impactul Costurilor de Investitii
Impactul costurilor de investitii asupra nevoii de cofinantare este prezentat în  Tabelul 9-9.

Impactul variatiei în costurile de investitii nu este semnificativ. O crestere a costurilor de investitii cu 10 % determina o crestere a necesarii de finantare totala cu o medie de la 96.4% la 96.7%.

Tab. 9.9 Impactul Costurilor de Investitii
	Variatii în costurile de investitii
	Nevoia de finantare

	
	Galati
	Tecuci
	Tg. Bujor
	Zone rurale
	Media

	1
	Cazul de bază
	16,1%
	7,9%
	28,6%
	74,5%
	53,9%

	2
	Cazul de sensibilitate 2 (-1%)
	17.7%
	8,2%
	30,2%
	76.2%
	54.4%

	3
	Cazul de sensibilitate 3 (-5%)
	20.1%
	8,9%
	31,2%
	77.3%
	55.2%

	4
	Cazul de sensibilitate 4 (-10%)
	22.1%
	10,2%
	32,3%
	78.4%
	56.0%

	5
	Cazul de sensibilitate 5 (+1%)
	15.1%
	7,5%
	29,3%
	73.2%
	52.4%

	6
	Cazul de sensibilitate 6 (+5%)
	14.7%
	7,2%
	30.3%
	72.2%
	51.6%

	7
	Cazul de sensibilitate 7 (+10%)
	13.4%
	7,01%
	31.4%
	71.1%
	51.7%


In Galati nevoia de cofinantare variază intre 7.01 % si 75.4 % indicând o situatie relativ stabila a sistemului de furnizare a apei si a apei uzate.

9.6.2 Impactul costurilor de Operare si Întretinere
Impactul acestor costuri asupra nevoii de finantare este prezentat în tabelul de mai jos.

Tab. 9.11 Impactul costurilor de operare si întretinere
	Variatia costurilor de operare si întretinere
	Nevoia de finantare

	
	Galati
	Tecuci
	Tg. Bujor
	Zona rurala
	Media

	1
	Cazul de bază
	16,1%
	7,9%
	28,6%
	74,5%
	53,9%

	2
	Cazul de sensibilitate 2 (-1%)
	17.9%
	8,57%
	31,22%
	76.92%
	56.74%

	3
	Cazul de sensibilitate 3 (-5%)
	20.41%
	8,89%
	32,02%
	78.3%
	57.42%

	4
	Cazul de sensibilitate 4 (-10%)
	23.1%
	10,82%
	33,43%
	78.94%
	58.20%

	5
	Cazul de sensibilitate 5 (+1%)
	15.91%
	7,45%
	29,93%
	72.72%
	51.24%

	6
	Cazul de sensibilitate 6 (+5%)
	14.87%
	7,12%
	30.73%
	73.2%
	50.16%

	7
	Cazul de sensibilitate 7 (+10%)
	13.44%
	7,91%
	32.24%
	70.1%
	50.7%


Impactul variatiei costurilor de operare si întretinere este semnificativ. O crestere a acestor costuri cu 10 % determina o crestere a nevoii totale de finantare cu o medie de 6%.
Pentru atenuarea riscului pe termen lung este recomandat să se realizeze o strategie de tarifare tintind către următoarele trei criterii cheie:

· Asigurarea sustinerii financiare a ROC;

· asigurarea rămânerii neschimbate a nevoii de cofinantare în modelul financiar revizuit în comparatie cu cel din aplicatia din fondul de coeziune;

· Asigurarea respectării limitelor  privind posibilitătile financiare.

9.6.3  Impactul ratei de colectare

Impactul ratei de colectare asupra nevoii de cofinantare este prezentat în următorul tabel.

Tab. 9.12 Impactul ratei de colectare

	Variatia costurilor de operare si întretinere
	Nevoia de finantare

	
	Galati
	Tecuci
	Tg Bujor
	Zona rurala
	Media

	1
	Cazul de bază
	16,1%
	7,9%
	28,6%
	74,5%
	53,9%

	2
	Cazul de sensibilitate 2 (-1%)
	17.27%
	9,42%
	32,27%
	77.82%
	54.74%

	3
	Cazul de sensibilitate 3 (-5%)
	18.21%
	10,19%
	33,29%
	78.63%
	56.62%

	4
	Cazul de sensibilitate 4 (-10%)
	22.1%
	11,49%
	34,38%
	79.24%
	57.40%

	5
	Cazul de sensibilitate 5 (+1%)
	15.1%
	6,57%
	27,73%
	73.82%
	51.24%

	6
	Cazul de sensibilitate 6 (+5%)
	14.7%
	5,82%
	34.53%
	72.12%
	50.16%

	7
	Cazul de sensibilitate 7 (+10%)
	13.4%
	5,11%
	35.14%
	71.01%
	49.27%


Impactul nu este semnificativ. O crestere a ratei de colectare cu 10% determina o descrestere a nevoii totale de finantare cu o medie 4%.
9.6.4  Impactul asupra veniturilor pe gospodărie
Impactul veniturilor locuitorilor asupra nevoii de finantare este prezentata în următorul tabel.

Tab. 9.13 Impactul veniturilor locuitorilor

	Variatia costurilor de operare si întretinere
	Nevoia de finantare

	
	Galati
	Tecuci
	Tg Bujor
	Zona Rurala
	Media

	1
	Cazul de bază
	16,1%
	7,9%
	28,6%
	74,5%
	53,9%

	2
	Cazul de sensibilitate 2 (-1%)
	17.27%
	8,94%
	32,2%
	76.82%
	55.74%

	3
	Cazul de sensibilitate 3 (-5%)
	18.61%
	9,20%
	33,2%
	77.63%
	56.42%

	4
	Cazul de sensibilitate 4 (-10%)
	20.1%
	11,3%
	34,3%
	78.24%
	57.50%

	5
	Cazul de sensibilitate 5 (+1%)
	13.1%
	6,57%
	27,3%
	73.82%
	51.24%

	6
	Cazul de sensibilitate 6 (+5%)
	12.17%
	6,02%
	34.3%
	72.42%
	50.16%

	7
	Cazul de sensibilitate 7 (+10%)
	11.84%
	5,61%
	35.4%
	71.91%
	49.27%


Impactul variatiilor în venitul locuitorilor este semnificativ. O scădere a venitului locuitorilor cu 10 % determina o crestere a nevoii de finantare cu o medie de 5,6%. Pentru a atenua acest risc ar trebui luata în considerare abordarea recomandata pentru costurile operationale.

9.7 Concluzii la Capitolul 9
Analiza a arătat ca exista un număr de elemente semnificative de care trebuie sa se tină seama în implementarea investitiilor definite în Master Plan.

Scopul analizei macro-disponibilitatii este sa identifice partea de investitii din master plan care poate fi finantata din veniturile generate din exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si de apa uzata prin tarife si nevoia de resurse financiare de la entitati financiare externe (în principal fonduri nerambursabile).
Analiza disponibilitătii la nivel macro a fost realizată tinând seama de două rate:

· Nevoia de finantare;

· Nivelul maxim de disponibilitate;

Nevoia de finantare a fost calculata separate pentru fiecare aglomerare pentru a arata aplicabilitatea principiului solidaritătii în cazul operării în sistem la nivel regional. Aplicarea principiului solidaritătii si considerarea mediei nevoii de finantare în cererea de fonduri nerambursabile externe are următoarele efecte:

· Pe termen scurt si mediu, orasele mari, care înregistrează un nivel mai scăzut de nevoie de finantare decât media, vor primi un nivel mai ridicat de fonduri nerambursabile în timp ce orasele mai mici si orasele rurale vor primi vor primi un nivel mai scăzut de fonduri nerambursabile decât au nevoie din analiza lor individuala;

· Pe termen lung, orasele cele mai mari for trebui sa plătească (din veniturile generate de sistemele de alimentare cu apa si apa uzata din zonele lor) din partea de cofinantare a oraselor mici compensând faptul ca au primit fonduri mai mari la început;

Autoritătile locale vor trebui sa proiecteze si sa pună în aplicare strategia de unificare a tarifelor în scopul asigurării implementării principiului solidaritătii.

Analiza sensibilitătii indica faptul ca impactul variatiei costurilor de operare si întretinere si nivelul veniturilor medii ale locuitorilor asupra nevoii de finantare este semnificativ. Aceste elemente trebuie sa fie detaliate în detaliu în timpul fazelor studiului de fezabilitate în scopul asigurării implementării sustinute a investitiilor si a operării viitoare în sistem.

Anexa 8-1. Date cheie privind alimentarea cu apa si epurarea apei uzate în judetul Galati
	Nr. crt
	Descriere
	U.M.
	2012
	2015
	2018
	2024
	2042

	1
	Date generale

	1.1
	Populatia
	Număr
	600,592
	588,871
	579,120
	560,536
	487,517

	2.
	Alimentare cu apa

	2.1
	Rata de conectare – apa furnizata
	%
	71,4%
	82,9%
	99,2%
	99,2%
	98,9%

	2.2
	Populatia conectata în sistem
	Numar
	431,821
	491.380
	577,489
	558,945
	486,017

	2.3.
	Cererea de apa
	m³./zi
	70,456
	78,141
	89,416
	86,541
	74,819

	· 
	Nevoi gospodaresti
	m³/zi
	49,512
	56,067
	65,542
	63,508
	55,504

	· 
	Nevoi publice si Industrie
	m³/ zi
	20, 944
	22,074
	23,874
	23,034
	19,316

	2.4.
	Cantitatea pierderilor reale de apa în total productie
	m³/ zi
	18,716
	20,698
	19,065
	16,572
	12,937

	2.5.
	Procentul privind cantitatea pierderilor reale de apa în total productie
	%
	21 
	21
	18
	16
	15

	2.6.
	Cererea totala de apa (incl. pierderile)
	m³/ zi
	89.173
	98,839
	108,480
	103,113
	87,757

	3
	Apa uzata

	3.1.
	Rata de conectare la retea
	%
	50%
	73%
	89,5%
	99,8%
	99,8

	3.2.
	Debit total de apa uzata
	m³/ zi
	98,422
	118,835
	139,139
	140,189
	121,625

	-
	Debit de apa uzata menajera populatie
	m³/ zi
	49,512
	56,067
	65,542
	63,508
	55,504

	-
	Debit apa uzata din activitati industriale
	m³/ zi
	20, 944
	22,074
	23,874
	23,034
	19,316

	-
	Infiltratii
	m³/zi
	27,966
	40,694
	49,723
	53,647
	46,805

	3.3.
	Numar de locuitori echivalenti
	L.E.
	422,150
	465,126
	560,739
	620,271
	580,494

	3.4.
	Total incarcare organica CBO5 *
	kgCBO/zi
	25,329
	27,908
	33,644
	37,216
	34,830

	· 
	· Populatie

Incarcare organica
	kgCBO/zi
	20.141
	24.836
	30.184
	33.001
	28.702

	· 
	· Activitati industriale si institutii publice 

Incarcare organica
	kgCBO/zi
	2.684
	3.072
	3.455
	4.215
	6.127

	· 
	· Rata sarcinii de poluare Non-casnic la casnic
	
	0,13
	0,12
	0,12
	0,13
	0,2


Sursa: Tab. 3.32 Date cheie privind alimentarea cu apa si epurarea apei uzate
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Anexa 8-2. Valoarea totală a proiectului de alimentare cu apă si canalizare din judetul Galati finantat prin POS Mediu 2007-2013
Anexa 8.3. Tarifele pentru alimentare cu apă si canalizare

	 
	u.m. 
	2013
	2014
	2015
	2020
	2025
	2030
	2035
	2040
	2041
	2042

	Aglomerarea Galaţi şi împrejurimi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tarife reale apă
	Euro/mc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Tarif minim apă necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	Euro/mc
	0,72
	0,69
	0,67
	0,70
	0,88
	1,12
	1,23
	1,29
	1,30
	1,31

	Tarif minim apă necesar pentru acoperirea costurilor de operare fără depreciere şi taxa de concesiune
	Euro/mc
	0,65
	0,62
	0,61
	0,63
	0,79
	1,01
	1,11
	1,16
	1,17
	1,18

	Tarife reale apă uzată 
	Euro/mc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tarif minim apă uzată necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	Euro/mc
	0,17
	0,39
	0,48
	0,58
	0,69
	0,82
	0,91
	0,97
	0,98
	0,98

	Tarif minim apă uzată necesar pentru acoperirea costurilor de operare fără depreciere şi taxa de concesiune
	Euro/mc
	0,15
	0,35
	0,43
	0,52
	0,62
	0,74
	0,82
	0,87
	0,88
	0,89

	Aglomerarea Tecuci şi împrejurimi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tarife reale apă
	Euro/mc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Tarif minim apă necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	Euro/mc
	0,58
	0,59
	0,59
	0,67
	0,78
	0,92
	0,99
	1,04
	1,05
	1,06

	Tarif minim apă necesar pentru acoperirea costurilor de operare fără depreciere şi taxa de concesiune
	Euro/mc
	0,52
	0,53
	0,53
	0,60
	0,70
	0,83
	0,89
	0,93
	0,94
	0,95

	Tarife reale apă uzată 
	Euro/mc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tarif minim apă uzată necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	Euro/mc
	0,24
	0,46
	0,52
	0,67
	0,76
	0,90
	0,99
	1,06
	1,07
	1,08

	Tarif minim apă uzată necesar pentru acoperirea costurilor de operare fără depreciere şi taxa de concesiune
	Euro/mc
	0,22
	0,42
	0,47
	0,60
	0,69
	0,81
	0,89
	0,96
	0,96
	0,97

	Aglomerarea Targu Bujor şi împrejurimi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tarife reale apă
	Euro/mc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Tarif minim apă necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	Euro/mc
	1,00
	0,93
	0,90
	0,96
	1,12
	1,28
	1,45
	1,54
	1,55
	1,56

	Tarif minim apă necesar pentru acoperirea costurilor de operare fără depreciere şi taxa de concesiune
	Euro/mc
	1,00
	0,93
	0,90
	0,96
	1,12
	1,28
	1,45
	1,54
	1,55
	1,56

	Tarife reale apă uzată 
	Euro/mc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tarif minim apă uzată necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	Euro/mc
	1,17
	1,10
	1,06
	1,13
	1,32
	1,50
	1,71
	1,81
	1,82
	1,84

	Tarif minim apă uzată necesar pentru acoperirea costurilor de operare fără depreciere şi taxa de concesiune
	Euro/mc
	1,17
	1,10
	1,06
	1,13
	1,32
	1,50
	1,71
	1,81
	1,82
	1,84

	Aglomerarea Beresti
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Tarife reale apă
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Tarif minim apă necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	 
	1,21
	1,13
	1,60
	1,61
	1,75
	1,94
	2,20
	2,32
	2,34
	2,36

	Tarif minim apă necesar pentru acoperirea costurilor de operare fără depreciere şi taxa de concesiune
	 
	1,21
	1,13
	1,60
	1,61
	1,75
	1,94
	2,20
	2,32
	2,34
	2,36

	Tarife reale apă uzată 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	Tarif minim apă uzată necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	 
	0,61
	0,89
	0,84
	1,22
	1,49
	1,69
	1,87
	2,09
	2,11
	2,13

	Tarif minim apă uzată necesar pentru acoperirea costurilor de operare fără depreciere şi taxa de concesiune
	 
	0,61
	0,89
	0,84
	1,22
	1,49
	1,69
	1,87
	2,09
	2,11
	2,13

	Zona Rurală
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tarife reale apă
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tarif minim apă necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	Euro/mc
	0,01
	0,02
	0,11
	0,22
	0,26
	0,30
	0,36
	0,38
	0,39
	0,39

	Tarif minim apă necesar pentru acoperirea costurilor de operare fără depreciere şi taxa de concesiune
	Euro/mc
	0,01
	0,02
	0,11
	0,22
	0,26
	0,30
	0,36
	0,38
	0,39
	0,39

	Tarife reale apă uzată 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tarif minim apă uzată necesar pentru acoperirea costurilor de operare
	Euro/mc
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03

	Tarif minim apă uzată necesar pentru acoperirea costurilor de operare fără depreciere şi taxa de concesiune
	Euro/mc
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03


� Sursa: GHID CU PRIVIRE LA ÎNTOCMIREA PLANURILOR GENERALE PRIVIND PROIECTELE DE ALIMENTARE CU APĂ SI CANALIZARE Prezentul document a fost redactat Cu sprijinul ISPA EuropeAid/119086/D/SV/RO Asistență Tehnică în vedere Consolidării Capacității de Programarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, p. 36., 2007


� A fost utilizat Anuarul Statistic al României, diverse ediții și Anuarul Statistic al Județului Galați, ediția 2012
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